****

**НОЖОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2017 № 244

|  |  |
| --- | --- |
|  **Об утверждении муниципальной**  **программы «Благоустройство территории Ножовского сельского поселения»** |  |

В соответствии с постановлением администрации Ножовского сельского поселения от 26.12.2016 года № 296 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ножовского сельского поселения» и постановлением Администрации Ножовского сельского поселения от 02.11.2016 года № 243а «О разработке Перечня муниципальных программ Ножовского сельского поселения, реализация которых планируется с 2017 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Ножовского сельского поселения» согласно приложению.
2. Постановление от 30.12.2016 № 319 «Благоустройство территории Ножовского сельского поселения» считать утратившим силу с 01.01.2018 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит обнародованию в порядке, установленном Уставом Ножовского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава поселения Г.В.Пахольченко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ножовского сельского поселения

 29.12.2017 № 244

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

РАЗДЕЛ I

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Ножовского сельского поселения» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Свод правил СП 52.13330.2011 Министерства регионального развития РФ «Естественное и искусственное освещение»; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О водоснабжении и водоотведении" (07 декабря 2011 г.);Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 28.07.2012, с изм. от 04.06.2014) "О погребении и похоронном деле";Постановление от 18 мая 2012 года N 318-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода» Пермского края на 2012-2020 годы»Решение совета депутатов Ножовского сельского поселения № 251от 18.12.2012 года «Об утверждении норм и правил благоустройства территории Ножовского сельского поселения»;Постановление администрации Ножовского сельского поселения от 26.12.2016 года № 243а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ножовского сельского поселения» Постановление Администрации Ножовского сельского поселения от 02.11.2016 года № 243а «О разработке Перечня муниципальных программ Ножовского сельского поселения, реализация которых планируется с 2017 года.  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ножовского сельского поселения  |
| Соисполнители программы  | отсутствуют |
| Участники программы  | Администрация Ножовского сельского поселения, МУП ЖКХ «Рассвет», организации и предприятия, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов, общеобразовательные учреждения Ножовского сельского поселения |
| Подпрограммы программы  | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы  | Совершенствование системы комплексного благоустройства территории и развития коммунальной инфраструктуры Ножовского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи программы  | - Организация и содержание уличного освещения населенных пунктов; - Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и содержанию придомовых территорий;- Улучшение внешнего облика территории. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | При реализации поставленных задач ожидается улучшение качества и культуры обслуживания жителей поселения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение комфортности проживания жителей, совершенствование эстетического состояния территории поселения. |
| Этапы и сроки реализации программы  | Программа рассчитана на период с 2017 по 2019 годы.Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока действия Программы |
| Целевые показатели программы  | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Обеспеченность уличным освещением | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ, гражданской войны | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | 3 | Содержание остановок (покраска, ремонт). |  | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Установка указателей с названиями улиц и номеров домов | ед. | 40 | 40 | 40 |
|  | 5 | Количество обустроенных, отремонтированных детских площадок | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | 6 | Площадь благоустроенной территории: - санитарная обрезка деревьев и кустарников;- количество обустроенных клумб-количество посаженных саженцев; - окос внутрипоселковых дорог;- обследование и удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев в местах захоронения | ед.ед.ед.км.ед. | 30104072 | 30104072 | 30104072 |
|  | 8 | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 70 | 70 | 70 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | Всего, в том числе: | **1723,20000** | **1222,90000** | **966,90000** | **3913,0000** |
| Местный бюджет | **1692,30000** | **1222,90000** | **966,90000** | **3882,1000** |
| Районный бюджет | **30,90000** | **0,00** | **0,00** | **30,90000** |
| Краевой бюджет | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Ножовского сельского поселения Частинского района |

РАЗДЕЛ II

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

 Концепция программы социально-экономического развития Ножовского сельского поселения определяет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

 В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд не решенных проблем, на решение которых и направлена данная муниципальная программа.
 Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

 Общая протяженность сетей уличного освещения в поселении составляет 32 км.

 Сети наружного освещения по улицам населенных пунктов включают в себя  260 светильников.

 Необходимость совершенствования освещения улиц поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо качественное обслуживание светильников уличного освещения.

 В настоящее время существующий уровень благоустройства, состояние коммунальной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями поселения, большого числа аварий на водопроводных сетях, а, следовательно, большого объема потерь воды в сетях водоснабжения, значительного ущерба окружающей среды в результате техногенных аварий на водопроводных сетях. Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

 Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

 Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены.

 Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

 Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками. Необходимо выделить заброшенные, неблагоустроенные зоны, путем развития ландшафтно-рекреационного пространства, сделать их комфортными для проживания и отдыха жителей с учетом исторических и местных обычаев, сложившихся традиций.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций и предприятий поселения, а также включением в деятельность благоустройства населения.

 Необходимо скоординировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства поселения.

Негативное отношение некоторых жителей к сохранению элементов благоустройства приводит в негодность детские площадки, к разрушению и обезображиванию фасадов зданий, уничтожению и повреждению зеленых насаждений. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

По состоянию на 01.01.2018 года всего в поселении имеется 2 памятника воинам Великой Отечественной войны, 2 братских захоронения, 5 кладбищ . Очистка территории кладбища от несанкционированных свалок. Текущее содержание мест захоронений, работы ремонту памятников, ограждение кладбища исключит возможность возникновения свалок и придаст местам захоронения эстетический вид.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 50-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет не менее 10).

 Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причины такого положения в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей сельского поселения, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Решением этих проблем является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса, акций, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству территории поселения. Проведение данных мероприятий будет стимулировать жителей поселения к бережному отношению и сохранности объектов благоустройства и озеленения.

Для улучшения санитарного и эстетического состояния территории Ножовского сельского поселения необходимо регулярно заниматься уборкой и вывозом мусора. В летне-осенний период обязательно обкашивать территорию населенных пунктов.

 При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски:

- высокая инфляция;

- отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета поселения;

 Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

РАЗДЕЛ III

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Программа разработана с целью совершенствования системы комплексного благоустройства территории Ножовского сельского поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения.

 Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих задач:

- Организация и содержание уличного освещения населенных пунктов;

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

 - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и содержанию придомовых территорий;

 - Повышение комфортности проживания жителей;

 - Улучшение внешнего облика территории.

 Реализация Программы предусмотрена на период с 2017 по 2019 годы включительно. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление Программой осуществляется Администрацией Ножовского сельского поселения Частинского района.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

РАЗДЕЛ V

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: улучшение качества и культуры обслуживания жителей поселения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, совершенствование эстетического состояния территории поселения.

РАЗДЕЛ VI

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в Приложении 1.

РАЗДЕЛ VII

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

#  Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

# Свод правил СП 52.13330.2011 Министерства регионального развития РФ «Естественное и искусственное освещение»;

#  Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О водоснабжении и водоотведении" (07 декабря 2011 г.);

# Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 28.07.2012, с изм. от 04.06.2014) "О погребении и похоронном деле";

Постановление от 18 мая 2012 года N 318-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода» Пермского края на 2012-2020 годы»

Решение совета депутатов Ножовского сельского поселения № 251от 18.12.2012 года «Об утверждении норм и правил благоустройства территории Ножовского сельского поселения»;

Постановление от 26.12.2016 года № 296 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ножовского сельского поселения»

Постановление Администрации Ножовского сельского поселения от 02.11.2016 года № 243а«О разработке Перечня муниципальных программ Ножовского сельского поселения, реализация которых планируется с 2017 года.

РАЗДЕЛ VIII

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования программы осуществляется ежегодно при формировании бюджета Ножовского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период и утверждается Решением Совета депутатов Ножовского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

 По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации программы возможно перераспределение объемов средств на реализацию по отдельным мероприятиям и годам.

Обеспечение программы за счет средств федерального и краевого бюджетов – отсутствует.

Финансовое обеспечение программы представлено в Приложении 2.

РАЗДЕЛ IX

МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

 На выполнение мероприятий подпрограммы может оказать влияние ряд неблагоприятных факторов (рисков):

 финансово-экономические – недостаточное финансовое обеспечение реализации мероприятий за счет средств бюджета поселения;

природно-климатические условия – засушливое лето, высокая пожароопасность – влияет на приживаемость лесных насаждений.

Мерами управления указанными рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

своевременная ежегодная актуализация муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов ее реализации;

детальное планирование мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования, с учетом возможности местного бюджета по их финансированию.

РАЗДЕЛ X

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности выполнения Программы проводится
для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, решения задач и реализации целей Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- корректировке плана реализации Программы на текущий год;

- формировании плана реализации Программы на очередной год;

- подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

а) обследование (анализ) Ответственного исполнителя текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

б) экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 +СДП2+ … СДПN)/N,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N – количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

СДП =ЗФ/ЗП х 100 %,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

 ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

СДП= ЗП/ЗФ х 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Ножовского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставлена фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ =ФФ/ФП х 100 %,

где:

УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы,

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП= СДЦ х УФ.

где:

ЭМП - эффективность реализации программы:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95%-му плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75%-му плановому приросту значения показателя на соответствующий год

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 95%;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70%;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

 Ножовского

сельского поселения»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Ножовского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие: Содержание сетей уличного освещения |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Ножовского сельского поселения  | 2018 | 2020 | Укрепление материально технической базы |
| 1.2. | Техническое обеспечение сетей уличного освещения | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов и увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников |
| 1.3. | Ремонт светильников | Администрация Ножовского сельского поселения  | 2018 | 2020 | Проведение своевременного ремонта светильников |
| 2. | Основное мероприятие:Организация благоустройства территории поселения | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 |  |
| 2.1. | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ, гражданской войны | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Контроль за использованием, охраной, благоустройством территорий |
| 2.2. | Содержание остановок (покраска, ремонт). | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Улучшение эстетического вида сельского поселения |
| 2.3. | Количество обустроенных, отремонтированных детских площадок | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 |
| 2.4. | Санитарная обрезка деревьев и кустарников; | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 |
| 2.5. | Посадка деревьев | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 |
| 2.6. | Обустройство цветочных клумб | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 |
| 2.7. | Окос внутри поселковых дорог | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Содержание территории в надлежащем состоянии, порядке и чистоте |
| 2.8. | Обследование и удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев в местах захоронения | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 |
| 2.9 | Очистка дренажных канав | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 |
| 2.10. | Проведение конкурса «Лучшее домовладение», «Лучшая улица», «Лучший населенный пункт» и вознаграждение победителям | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц  |
| 2.11. | Сбор и вывоз мусора на территории поселения | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Содержание территории в надлежащем состоянии, порядке и чистоте |
| 3.  | Основное мероприятие: Экспертиза проектной документации газоснабжения д.Поздышки | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 |  |
| 3.1. | Экспертиза проектной документации линейных объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий газоснабжения д.Поздышки Частиского района Пермского края | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Ножовского сельского поселения»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Ножовского сельского поселения»**

 **за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс.руб. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорииНожовского сельского поселения»  | всего | 920 | х | х | х | **1692,3000** | **1222,900** | **966,900** |
| Администрация Ножовского сельского поселения | 920 | х | х | х | **1692,3000** | **1222,900** | **966,900** |
| 1.Основное мероприятие: Организация и содержание уличного освещения | 920 | 0503 | 0200120020 | 200 | **1000,000** | **1000,000** | **700,00000** |
| 1.1.Оплата за электроэнергию уличного освещения | 920 | 0503 | 0200120010 | 200 | 850,000 | 850,00 | 700,00 |
| 1.2.Обслуживание сетей уличного освещения | 920 | 0503 | 0200120010 | 200 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.3. Увеличение стоимости материальных запасов | 920 | 0502 | 0200120010 | 200 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Основное мероприятие:Организация благоустройства территорий поселения | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | **157,300** | **222,900** | **266,900** |
| 2.1. Увеличение стоимости материальных запасов (содержание остановок ,детских площадок, (покраска, ремонт). | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | 15,000 | 15,000 | 50,000 |
| 2.2. Санитарная обрезка деревьев и кустарников; | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | 15,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2.3. Посадка деревьев |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Обустройство цветочных клумб |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Окос внутри поселковых дорог | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | 47,300 | 57,900 | 66,900 |
| 2.6. Обследование и удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев в местах захоронения |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |
| 2.7. Работы по благоустройству сбор и вывоз мусора  | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2.8.Проведение конкурса «Лучшее домовладение», «Лучшая улица», «Лучший населенный пункт» и вознаграждение победителя. |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.9.Ремонт памятников  |  | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 3. Основное мероприятие: Экспертиза проектной документации газоснабжения д.Поздышки | Администрация Ножовского сельского поселения |  |  |  |  | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. Экспертиза проектной документации линейных объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий газоснабжения д.Поздышки Частиского района Пермского края | Администрация Ножовского сельского поселения | 920 | 0503 | 0200320010 | 200 | 500,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Основное мероприятие: Организация и содержание кладбищ |  | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | **35,000** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. Организация и содержание кладбищ |  | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | 35,000 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Ножовского сельского поселения»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Ножовского сельского поселения»**

 **за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс.руб. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорииНожовского сельского поселения»  | всего | 920 | х | х | х | **30,900** | **0,00** | **0,00** |
| Администрация Ножовского сельского поселения | 920 | х | х | х | **30,900** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Основное мероприятие: Организация и содержание кладбищ | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | **30,900** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. Организация и содержание кладбищ | 920 | 0503 | 0200220020 | 200 | 30,900 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Ножовского сельского поселения»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

 **«Благоустройство территории Ножовского сельского поселения»**

 **за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс.руб. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа **«**Благоустройство Ножовского сельского поселения» | всего | 920 | 0503 | 0200000000 | 200 | 1723,2000 | 1222,9000 | 966,9000 |
| Администрация Ножовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |