****

**Ножовское сельское поселение**

**Администрация поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2017 № 243

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие транспортной**

**системы Ножовского сельского поселения»**

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2013 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Администрации Ножовского сельского поселения, постановлением главы администрации Ножовского сельского поселения от 26.12. 2016 г № 296 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ножовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Ножовского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Ножовского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление № 321 от 30.12.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ножовского сельского поселения» считать утратившим силу с 01.01.2018 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит обнародованию в порядке, установленном Уставом Ножовского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения Г.В.Пахольченко

**Муниципальная программа Ножовского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы Ножовского сельского поселения»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие транспортной системы Ножовского сельского поселения»**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Ножовского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ножовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы  | Не предусмотрены |
| Участникимуниципальной программы  | 1.Администрация Ножовского сельского поселения |
| Подпрограммымуниципальной программы  | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструментымуниципальной программы  | Не предусмотрены |
| Целимуниципальной программы  | Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам местного значения Ножовского сельского поселения.Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Ножовского сельского поселения путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения. 2. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями.  3. Обеспечение функционирования технических средств организации дорожного движения.  |
| Целевые показателимуниципальной программы  | 1.Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 тыс. кв.м.  2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 40,664 км.  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2018 - 31.12.2020. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета и средств краевого бюджета составляет всего 4821,70000 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 1784,90000 тыс. рублей;2019 год – 1515,50000 тыс. рублей;2020 год – 1521,30000 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствиии с нормативными требованиями.2. Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности.3. Создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав. |

1. **Общая характеристика текущего состояния ТРАНСПОРТной СИСТЕМЫ**

**НОЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Ножовского сельского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Ножовского сельского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Ножовского сельского поселения.

Экономика Ножовского сельского поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики Ножовского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог местного значения имеет важное значение для населенного пункта.

По состоянию на 01.01.2018 протяженность автомобильных дорог Ножовского сельского поселения составляет 40,664 км. На сети автомобильных дорог эксплуатируется четыре моста.

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Развитие сети автомобильных дорог также должно быть ориентировано на распределение грузо– и пассажиропотока по населенному пункту.

В населенном пункте должен быть полный набор всех категорий дорог и улиц, которые отвечали действующим техническим нормативам и градостроительным требованиям.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети поселения являются:

- несоответствие нормативно-технического состояния улично-дорожной сети установленным требованиям.

Высокий уровень автомобилизации способствует развитию экономики и обеспечению мобильности населения и имеет ряд негативных последствий, что определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Тенденции изменения уровня аварийности свидетельствуют об ухудшении положения с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Ножовского сельского поселения, что частично связано с состоянием дорог, отсутствием технических средств организации дорожного движения.

Таким образом, достигнутый уровень автомобилизации и сложность проблем дорожного движения требуют новых подходов к обеспечению безопасности дорожного движения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

1. **ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и показатели, основные ожидаемые**

**конечные результаты, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной ПРОГРАММЫ**

Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечение населения Ножовского сельского поселения надежно функционирующей системой пассажирского транспорта общего пользования.

Для достижения целей муниципальной программы должно быть обеспечено решение следующих задач: 1.Проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения в целях сохранения их протяженности.

2. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиям.

 3. Обеспечение функционирования технических средств.

Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

1. Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения- 3,0 тыс. кв.м.

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 40,664 км.

Показатель указывается в натуральном выражении по состоянию на отчетный период и характеризует сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по поддержанию технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности.

 При определении данного показателя используются следующие величины:

- общее количество перевезенных пассажиров.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

1. Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

2. Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности.

 3. Создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав.

1. **Обоснование выделения подпрограмм**

**муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ**

Для реализации муниципальной программы выделение подпрограмм не требуется. Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы реализуется 5 основных мероприятий. Реализация мероприятий планируется при привлечении собственных средств Ножовского сельского поселения, Реализация мероприятий 4, 5 планируется при привлечении средств краевого бюджета.

***Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в граница поселений.***

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения будут определяться на основе результатов обследования дорог. Комплексная проверка проводится совместно с ГИБДД отделения МВД России по Частинскому району и Администрацией Ножовского сельского поселения один раз в год в весенне-летний период с 1 апреля по 1 июля. По результатам проводимого обследования и оценки технического состояния дорог определяются участки дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию. Руководствуясь «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» определяются виды и состав основных работ и мероприятий по текущему ремонту, ремонту и содержанию с целью повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог до требуемого уровня.

 ***2. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах поселений.***  Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Содержание дорог включает выполнение следующих видов работ: очистка дорог, полос отвода от снега и грязи, очистка дорожных водосточных труб, посыпка дорог от гололёда песком, окашивание травостоя вдоль дорог, ремонт остановок и дорожных знаков, составление проектов организации дорожного движения и дислокации знаков на дороги местного значения, приобретение дорожных знаков, установка дорожных знаков по улицам с.Ножовка и с.Верх-Рождество, грейдирование дорог.

 В рамках мероприятия 1,2 формирование бюджета сельского поселения на текущий ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляетсяпутем правового регулирования в данной сфере.

***3. Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта.*** В рамках реализации мероприятий планируется: Создание условий пассажиров при поездке до места назначения; Доступность пассажирам отдалённых населенных пунктов

 ***4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов***

 Реализация мероприятия позволит выполнить Текущий ремонт дороги в с. Ножовка ул. Титова от дома № 7 до дома № 16 (549 кв.м.), в с Ножовка пер. Крюковский от дома №1 до дома №2а(126 кв.м.))

Руководствуясь «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» определяются виды и состав основных работ и мероприятий по текущему ремонту с целью повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог до требуемого уровня.

1. ***Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края***

 Реализация мероприятий позволит выполнять текущий ремонт дороги в с.Ножовка ул.Полевая от перекрестка ул.Ленина до перекрестка ул.Нефтяников(2600 кв.м),в с.Ножовка ул.Ленина от перекрестка ул.Чапаева до перекрестка ул.Чехова (550 кв.м)).

Руководствуясь «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» определяются виды и состав основных работ и мероприятий по текущему ремонту с целью повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог до требуемого уровня.

**4. Информация по РЕСУРСНОму ОБЕСПЕЧЕНИю муниципальной программы**

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2018-2020 годах, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением совета депутатов Ножовского сельского поселения «О бюджете Ножовского сельского поселения».

**5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр – не менее 95%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

4) фактической отдачи бюджетных средств по i-му целевому показателю и плановой отдачи бюджетных средств по i-му целевому показателю.

Эффективность использования бюджетных средств показывает расход бюджетных средств на мероприятие по i-му целевому показателю в расчете на 1 единицу прироста целевого показателя по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

 БРПi БРФi

 Эпi = --------; Эфi = --------,

 ЦИПi ЦИФi

где Эпi - плановая отдача бюджетных средств по i-му целевому показателю;

БРПi - плановый расход бюджетных средств на мероприятие по i-му целевому показателю;

ЦИПi - плановое значение целевого показателя.

Эфi- фактическая отдача бюджетных средств по i-му целевому показателю;

БРФi – фактический расход бюджетных средств на мероприятие по i-му целевому показателю;

ЦИФi - фактическое значение целевого показателя.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

**6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы определяет ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Ножовского сельского поселения от 28.12.2016 года № 296 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ножовского сельского поселения».

Приложение № 1

 к муниципальной программе

 «Развитие транспортной системы

Ножовского сельского поселения»

Сведения

о показателях муниципальной программы Ножовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Ножовского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значение показателей |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| * Муниципальная программа «Развитие транспортной сети»
 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  | 40,664 | 40,664 | 40,664 |  |  |  |

Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Развитие транспортной системы

Ножовского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Ножовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Ножовского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственныйза исполнение основного мероприятия | Срок | Ожидаемыйнепосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основногомероприятия  | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах поселений | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | Ухудшение качества автомобильных дорог общего пользования в границах поселений | Показатель 1 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах поселений | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | Ухудшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель 2 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Создание условий пассажиров при поездке до места назначения. Доступность пассажирам отдалённых населенных пунктов | Ухудшение качества условия для пассажиров. Недоступность до административных и других организаций поселения.  | Показатель 3 |
| 4 | Основное мероприятие 4.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2020 | Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | Ухудшение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель 4. |
| 5 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | Администрация Ножовского сельского поселения | 2018 | 2018 | Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | Ухудшение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель 5. |

Приложение №3

 к муниципальной программе

 «Развитие транспортной системы

Ножовского сельского поселения»

Финансовое обеспечение

на реализацию муниципальной программы Ножовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Ножовского сельского поселения» за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| ГЗБС | РЗ | ЦСР | ВР |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 10 | 11 |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие транспортнойсистемы Ножовского сельского поселения |  | Х | Х | Х | Х |  | ***1784,90000*** | ***1515,50000*** | ***1521,30000*** |  |  |
| Основное мероприятие 1  | Ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети  | Администрация Ножовского сельского поселения | 920 | 0409 | 0500120010 | 244 |  | ***450,00000*** | ***550,00000*** | ***500,00000*** |  |  |
| 1.1 | Прокладка тратуаров |  | 920 | 0409 | 0500120010 | 244 |  | 400,00000 | 500,00000 | 450,00000 |  |  |
| 1.2. | Ремонт мостов, тротуаров |  |  |  |  |  |  | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах поселений  | Администрация Ножовского сельского поселения | 920 | 0409 | 0500120020 | 244 |  | ***1061,15973*** | ***965,50000*** | ***1021,30000*** |  |  |
| 2.1 | Очистка дорог, полос отвода от снега и грязи, грейдирование дорог |  | 920 | 0409 | 0500120020 | 244 |  | 746,15973 | 704,50000 | 686,30000 |  |  |
| 2.2 | Очистка дорожных водосточных труб |  | 920 | 0409 | 0500120020 | 244 |  | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 |  |  |
| 2.3 | Посыпка дорог от гололёда песком |  | 920 | 0409 | 0500120020 | 244 |  | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |  |  |
| 2.4 | Окашивание травостоя вдоль дорог  |  | 920 | 0409 | 0500120020 | 244 |  | 15,00000 | 10,00000 | 10,00000 |  |  |
| 2.5 | Ремонт дорожных знаков |  | 920 | 0409 | 0500120020 | 244 |  | 10,00000 | 15,00000 | 15,00000 |  |  |
| 2.6 | Составление проектов организации дорожного движения и дислокации знаков на дороги местного значения |  | 920 | 0409 | 0500120020 | 244 |  | 100,00000 | 106,00000 | 180,00000 |  |  |
| 2.7 | Приобретение дорожных знаков |  | 920 | 0409 | 0500120020 | 244 |  | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |  |  |
| 2.8 | Установка дорожных знаков по улицам с.Ножовка и с.Верх-Рождество |  | 920 | 0409 | 0500120020 | 244 |  | 45,00000 | 30,00000 | 30,00000 |  |  |
| 2.9 | Составление Программы развития транспортной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  | 45,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2.10. | Профилактическая информационно-разъяснительная работа по безопасности дорожного движения (Приобретение наглядных агитационных материалов по пропаганде безопасного дорожного движения) |  |  |  |  |  |  | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | Администрация Ножовского сельского поселения | 920 | Х | Х | Х |  | ***170,00000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| 3.1. | Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |  | 920 | 0408 | 0500220010 | 811 |  | 170,00000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Ножовского сельского поселения | 920 | 0409 | 05001ST040 | 244 |  | **43,61384** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | Софинансирование бюджета Ножовского сельского поселения на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов(Текущий ремонт дороги в с. Ножовка ул. Титова от дома № 7 до дома № 16 (549 кв.м.), в с. Ножовка пер.Крюковский от дома №1 до дома №2а(126 кв.м.)) |  | 920 | 0409 | 05001ST040 | 244 |  | 43,61384 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие5 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | Администрация Ножовского сельского поселения | 920 | 0409 | 05001LT040 | 244 |  | **80,19816** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | Софинансирование бюджета Ножовского сельского поселения на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края(Текущий ремонт дороги в с.Ножовка ул.Полевая от перекрестка ул.Ленина до перекрестка ул.Нефтяников(2600 кв.м),в с.Ножовка ул.Ленина от перекрестка ул.Чапаева до перекрестка ул.Чехова (550 кв.м)) | Администрация Ножовского сельского поселения | 920 | 0409 | 05001LT040 | 244 |  | 80,19816 | 0,00 | 0,00 |  |  |