Утверждена

Постановлением

главы Шабуровского

сельского поселения

от «05» ноября 2019 года № 89

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения на территории

Шабуровского сельского поселения на 2020-2022г.г.

д. Шабуры

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШАБУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Шабуровского сельского поселения Частинского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |
| Соисполнитель программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Шабуровского сельского поселения Частинского муниципального района Пермского края |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели и задачи программы | Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение уровня износа водопроводных сетей; - повышение качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения; - приведение в соответствие санитарно-защитных зон водозаборных скважин. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период с 2020 - 2022 гг. Программа не имеет строгой разработки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования для реализации программы составляет - 619,56 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 350,76 тыс. рублей; 2021 год – 180,00 тыс. рублей 2022 год - 88,8 тыс. рублей Источник финансирования программы осуществляется за счет средств бюджета Шабуровского сельского поселения |
| Целевые показатели Программы | № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1 | Замена изношенных водопроводных сетей | м | 300 | 300 | 300 |
|  | 2 | Приобретение водопроводного насоса | шт | 1 | 1 | 1 |
|  | 3 | Приведение в соответствие санитарно-защитных зон водозаборных скважин | шт | 1 | 2 | 0 |
|  | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб) |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 350,76 | 180,0 | 88,8 | 619,56 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 350,76 | 180,0 | 88,8 | 619,56 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации программы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Программа Шабуровского сельского поселения «Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения на территории Шабуровского сельского поселения на 2020 – 2022 годы», предусматривает повышение качества предоставления услуг по водоснабжению для населения.

На территории поселения находится 18 населенных пунктов, из них в 10 населенных пунктах имеются водопроводные объекты, которые состоят из 22 артезианских скважин, 47,7 км водопроводных сетей.

Система водоснабжения сельского поселения характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа водопроводных сетей составляет 70 %.

Только 88,5 % жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям, 2,6% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 8,9 % населения  получает воду из колодцев и родников.

Программа направлена на обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы водоснабжения, качественного предоставления услуг по водоснабжению, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции существующих водопроводных сетей и скважин, так же строительства новых водопроводных сетей.

2. Приоритеты в сфере реализации программы, основные цели и задачи программы

Целью программы является:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги – водоснабжения;

Задачи программы:

-осуществление строительства, ремонта, реконструкции, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

3. Прогнозируемые объемы финансирования   муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Шабуровского сельского поселения»

| Источники финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование всего, тыс.руб. | 350,76 | 180,0 | 88,8 | 619,56 |
| Бюджет поселения, тыс.руб. | 350,76 | 180,0 | 88,8 | 619,56 |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Сроки реализации Программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2022 гг.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Шабуровского сельского поселения Частинского муниципального района. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

5. Перечень мероприятий программы, в том числе перечень объектов капитального строительства, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов предоставлен в Приложении 1 к Программе.

6. Основные меры правового регулирования

Основанием для разработки муниципальной программы:

1. Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.  Устав Шабуровского сельского поселения;

3. Нормативно-правовые акты администрации Шабуровского сельского поселения Частинского муниципального района.

7. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен в Приложении 2 к Программе.

8. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет28660,89959тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 350,76 тыс. рублей;

2021 год – 180,0 тыс. рублей

2022 год -  88,8 тыс. рублей

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета приведено в Приложении 3 к Программе, за счет внебюджетных источников в Приложении 4 к Программе, за счет всех источников финансирования в Приложении 5 к Программе.

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Шабуровского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

9 Методика оценки эффективности муниципальной программы

9.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам года ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

9.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы.

9.3. Эффективность реализации программы определяется путем расчета критериев оценки муниципальной программы.

Критериями оценки муниципальной программы являются

- коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (далее – коэффициент эффективности);

- коэффициент результативности целевых показателей муниципальной программы (далее – коэффициент результативности);

- коэффициент финансового исполнения мероприятий муниципальной программы (далее – коэффициент финансового исполнения).

9.4. Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации муниципальной программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением о бюджете Шабуровского сельского поселения  на очередной финансовый год, и рассчитывается по формуле:

Кэф = Крез * Кфин,

где Кэф – коэффициент эффективности;

Крез – коэффициент результативности;

Кфин – коэффициент финансового исполнения.

9.4.1. Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

Крез = (Крез1 + Крез2 + Крез3 …..)/N,

где Крез1 – коэффициент результативности (степень достижения) первого целевого показателя;

Крез2 - коэффициент результативности (степень достижения) второго целевого показателя;

Крез3 - коэффициент результативности (степень достижения) третьего целевого показателя;

N – количество целевых показателей муниципальной программы.

Коэффициент результативности (степень достижения) первого целевого показателя рассчитывается по формуле:

Крез1 = ЦП1(факт)/ЦП1 (план) и т.д., где ЦП – целевой показатель.

9.4.1.1. Для целевого показателя, плановое значение которого «да», при выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении – 0.

9.4.1.2. Для целевого показателя, меньшее значение которого отражает большую результативность, коэффициент результативности рассчитывается по формуле:

Крез1 = ЦП1(план)/ЦП1 (факт) и т.д.

9.4.2. Коэффициент финансового исполнения (уровень финансирования) отражает соотношение фактических и плановых объемов финансирования из всех источников ресурсного обеспечения (федеральный, краевой, местный бюджеты и внебюджетные источники), связанных с реализацией программных мероприятий, и рассчитывается по формуле:

Кфин = Vфин.ф/ Vфин.п,

где Vфин.ф – объем финансирования фактический;

Vфин.п – объем финансирования плановый.

9.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | Кэф < 0.80 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 1 > Кэф ≥ 0.80 |
| Эффективная | Кэф ≥ 1 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого

водоснабжения и газоснабжения

населенных пунктов

Шабуровского сельского поселения»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого водоснабжения  и газоснабжения населенных пунктов

Шабуровского сельского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Шабуровского сельского поселения» |
| 1 | Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения: Замена изношенных водопроводных сетей | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2020 | 2022 | Снижение уровня износа водопроводных сетей |
| 2 | Приобретение водопроводного насоса | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2020 | 2022 | Улучшение качества питьевой воды; |
| 3 | Приведение в соответствие санитарно-защитных зон водозаборных скважин | Администрация Шабуровского сельского поселения | 2020 | 2022 | Обустройство санитарных зон водозаборных скважин |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого

водоснабжения и газоснабжения

населенных пунктов

Шабуровского сельского поселения»

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов

Шабуровского сельского поселения»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Шабуровского сельского поселения» |
| 1 | Замена изношенных водопроводных сетей | п.м | Администрация Шабуровского сельского поселения | 300 | 300 | 300 | Заключение муниципального контракта на покупку и замену п/э труб |
| 2 | Приобретение водопроводного насоса | шт | Администрация Шабуровского сельского поселения | 1 | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта на покупку насоса |
| 3 | Приведение в соответствие санитарно-защитных зон водозаборных скважин | шт | Администрация Шабуровского сельского поселения | 1 | 2 | 2 | Разработать проекты организации зон санитарной охраны участников водозаборов подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового обслуживания: д.М.Горы |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого

водоснабжения и газоснабжения

населенных пунктов

Шабуровского сельского поселения»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов

Шабуровского сельского поселения»за счет средств местного бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Шабуровского сельского поселения» | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Шабуровского сельского поселения | 914 | 0502 | 0400000000 | 000 | 350,76 | 180,0 | 88,8 |
| 1.Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения Замена изношенных водопроводных сетей Приобретение водопроводного насоса Приведение в соответствие санитарно-защитных зон водозаборных скважин | Администрация Шабуровского сельского поселения | 914 | 0502 | 040014Г001 | 200 | 350,76 245,96 35,0 69,8 | 180,0 | 88,8 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого

водоснабжения и газоснабжения

населенных пунктов

Шабуровского сельского поселения»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Шабуровского сельского поселения» за счет внебюджетных источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Шабуровского сельского поселения» | всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Шабуровского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого

водоснабжения и газоснабжения

населенных пунктов

Шабуровского сельского поселения»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Шабуровского сельского поселения» за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов Шабуровского сельского поселения» | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Шабуровского сельского поселения | 914 | 0502 | 0400000000 | 000 | 350,76 | 180,0 | 88,8 |
| 1.Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения Замена изношенных водопроводных сетей Приобретение водопроводного насоса Приведение в соответствие санитарно-защитных зон водозаборных скважин | Администрация Шабуровского сельского поселения | 914 | 0502 | 040014Г001 | 200 | 350,76 245,96 35,0 69,8 | 180,0 0,0 0,0 0,0 | 88,8 0,0 0,0 0,0 |