НОЖОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2016				        с.Ножовка		                       		№    17

О мероприятиях, проводимых на

территории Ножовского сельского

поселения в случае наводнения и

пропуска паводковых вод.

В целях своевременной подготовки и планирования мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков 2016 году, предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, обеспечения экологической безопасности, ликвидации последствий вредного воздействия вод:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Ножовского сельского поселения   (приложение 1), провести их заседания.

2. Утвердить План основных противопаводковых мероприятий Ножовского поселения  на период прохождения весенне-летнего паводка (приложение 2).

3. Утвердить перечень основных технических мероприятий по пропуску весеннего половодья (приложение 3).

4.Контроль за исполнением постановления возложить на Пятунину Т.В. помощника главы администрации.

Глава поселения					Г.В.Пахольченко

Приложение 1

к распоряжению главы поселения

от  18.02.2016   №  17

Состав

противопаводковой комиссии Ножовского сельского поселения

| Пятунина Татьяна Владимировна | Помощник главы администрации, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Кабулов Леван Евгеньевич | Директор МУП ЖКХ «Рассвет»-зам.председателя |
| Члены комиссии: |  |
| Пермякова Яна Александровна | Директор ООО «Нива» (по согласованию) |
| Култышев Игорь Леонидович | Директор МУП ЖКХ «Восход» по согласованию |
| Кайгородов Николай Филиппович | Электрик администрации |

Приложение 2

к распоряжению главы поселения

от  18.02.2016 №  17

План основных противопаводковых мероприятий

Ножовского поселения  на период прохождения

весенне-летнего паводка

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организовать дежурство членов противопаводковой комиссии Ножовского сельского поселения в администрации Ножовского сельского поселения | В течение периода весеннего половодья | Администрация поселения |
| 2 | С получением извещения о возможном быстром подъёме уровня воды, быть готовым к проведению следующих мероприятий: -организовать эвакуацию населения из зоны затопления улиц Ленина и Труда с.Ножовка, ул.Кабакова гора и ул. Демидова с.Верх-Рождество -послать посыльных для оповещения людей о наводнении и возможной готовности к эвакуации. | В течение периода весеннего половодья | комиссия |
| 3 | Подготовить помещения для эвакуации людей к родственникам, проживающим вне зоны затопления, а также в зданиях сельских клубов, в школах, животноводческих фермах- для перегона скота с обеспечением необходимого запаса кормов. |  | ООО «Нива». Директор Дома культуры, директора школ |
| 4 | Организовать оказание первой медицинской помощи людям, нуждающимся в ней. Иметь в запасе все необходимое для оказания первой медицинской помощи. | В период весеннего половодья | Гл.врач Н.И.Плешков |
| 5 | Организовать чёткую работу наблюдения, осуществить постоянный контроль за подъёмом воды в прудах с.Ножовка и с.Верх-Рождество | В период весеннего половодья | Администрация поселения |
| 6 | Обеспечить необходимым запасом обеззараживающих средств объекты водоснабжения. | В течении года | директор МУП ЖКХ «Рассвет» |
| 7 | Довести настоящее постановление до сведения всех предприятий и организаций, расположенных на территории поселения. | До 20.03.2015 | Администрация поселения |
| 8 | Провести очистку дорожного полотна и проезжей части от снега и сдвигание бровок с проезжей части | До 20.03.2015 | МКП ЖКХ «Рассвет» |
| 9 | Провести очистку водопропускных труб в населенных пунктах | До 20.03.2015 | МУП ЖКХ «Рассвет» |
| 10 | Обеспечить контроль за работой МУП ЖКХ «Рассвет» по водоснабжению на территории поселения | постоянно | Пятунина Т.В. помощник главы администрации |
| 11 | Организовать готовность служб аварийно-спасательных бригад к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций по ГТС. | В период весеннего половодья | Пятунина Т.В. помощник главы администрации |

Приложение 3

к распоряжению главы поселения

от  18.02.2016  №  17

ПЕРЕЧЕНЬ

организационно-технических мероприятий

по пропуску весеннего половодья

1. Подготовка к пропуску половодья

1. Обследовать сооружения прудов, находящихся в эксплуатации; принять меры по устранению повреждений, возникших в зимний период, определить меры защиты объектов и подготовить план мероприятий по пропуску половодья.

1.1. Освидетельствовать состояние водосбросных сооружений водохранилищ (прудов).

1.2. Обследовать состояние и толщины ледового покрова, принять меры по околке льда в местах его припоя к поверхностям креплений откосов верхних и нижних бьефов земляных сооружений; к затворам подпорных сооружений; перед затворами на порогах подпорных сооружений необходимо устраивать майны шириной 1-2 м.

1.3. Завершить ремонт всех сооружений, работающих в половодье.

1.4. Опробовать подъемные механизмы

1.5. Очистить водосбросные тракты, регуляторы от посторонних предметов, препятствующих пропуску половодья.

1.6. Установить постоянный контроль за зонами ежегодного и прогнозируемого высокого уровня паводковых вод.

1.7. Укомплектовать аварийные бригады и составить график дежурств ответственных лиц.

2. Пропуск половодья

2.1. Обеспечить предполоводную сработку всех прудов и водохранилищ. Опорожнение пруда не должно превышать 0,3 м/сутки.

2.2. Открывать и закрывать затворы сооружения необходимо равномерно и не сразу на всю высоту, чередуя их между собой (при 2 и более). При сработке не допускать массового замора рыбы на отдельных участках водоемов из-за просадки льда.

2.3. В максимальное половодье открыть полностью донное отверстие шахты.

2.4. Очистить и поставить в рабочее положение донные решетки и решетки оголовков.

2.5. Наполнение прудов вести под постоянным контролем дежурных. Интенсивность заполнения - не более 1,0 м/сутки, с перерывом на двое суток после каждого заполненного метрового слоя. Последующий режим наполнения должен обеспечить обводнение основных нерестовых площадей в предварительно сработанных прудах  .

2.6. Наполнение водохранилищ (прудов) при аварийном состоянии гидротехнических сооружений не допускается, производится его поэтапное опорожнение.

2.7.   Во избежание размывов в нижнем бьефе отверстия всех затворов вначале открываются на 50%, затем на полную высоту.  .

2.8. При прохождении половодья через сооружения запрещается проведение каких-либо ремонтных работ в нижнем бьефе.

3. Общие мероприятия в послеполоводный период

3.1. После пропуска половодья комиссия производит осмотр объектов сооружений, происшедших разрушений и изменений   дамб обвалования, сооружений, определяет объемы работ по ликвидации последствий половодья.

3.2. Результаты обследования оформляются актом, в котором фиксируется состояние сооружения.