**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАБУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**13.03.2020 № 26 -р**

**Об утверждении**

**плана организационно-технических**

**мероприятий по безаварийному пропуску**

**паводковых вод в 2020г.**

Руководствуясь, Федеральным законом: от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ

1. Утвердить «План организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Шабуровского сельского поселения в весенне-летний период 2020 года» (приложение 1), и расчет сил и средств, привлекаемых для противодействия весеннему паводку (приложение 2).

2. Возложить персональную ответственность на Светлакову В.А. (физическое лицо), на Калугину Л.В.(ИП) за обеспечение бесперебойного пропуска воды и состояние водохозяйственных объектов - ГТС, водопропускные устройства, в собственности или эксплуатации которых они находятся.

3. Специалисту по земельно-имущественным отношениям Шабуровского сельского поселения:

- довести информацию до сведения специалистов территорий;

- указанным во втором пункте настоящего распоряжения лицам направить выписку из распоряжения в части возложения персональной ответственности и плановых мероприятий, касающихся их.

4.Общий контроль, за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения-

глава администрации

Шабуровского сельского поселения Н.В. Старицына

Приложение 1

к Распоряжению администрации

Шабуровского сельского поселения

№26-р от 13.03.2020г

**ПЛАН**

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Шабуровского сельского поселения

в весенне-летний период 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| 1. | Определить силы и средства для ликвидации возможных ЧС | до 13.03. | Старицына Н.В. |
| 2. | Подготовить и направить письма собственникам ГТС о проведении превентивных мер для безаварийного пропуска паводковых вод | до 16.03 | Пичкалева Г.В. |
| 3. | Подготовить и направить руководителю ООО «Пихтовское» письмо по организации ведения контроля за состоянием навозохранилища на животноводческом комплексе в с. Шлыки в период половодья | до 16.03. | Пичкалева Г.В. |
| 4. | Обследовать состояние водосбросных сооружений прудов: Шлыки — 2шт., Пихтовка — 4шт., Ельшата — 2шт., Меркуши — 1шт., Пальники — 3шт., Полуденная-1,и определить меры по безаварийному пропуску половодья (при необходимости) | до 01.04 | Члены комиссии:  Пичкалева Г.В.  Тихомирова Ю.В.  Аристова Н.А.,  Казанцева Н.Ф.  Светлакова Т.Н |
| 5 | Проверка рабочего состояния подъемных механизмов с ручным приводом основных и резервных затворов: с.Шлыки (1), д. Пальники (2), д. Полуденная (1) | до 01.04. | Пичкалева Г.В.  Собственник ГТС |
| 6. | Организовать отвод воды через водопропускные устройства на дорогах в населенных пунктах | При необходимости | Старицына Н.В.  Пичкалева Г.В.  Специалисты территорий |
| 7. | Организовать очистку водосбросов от посторонних предметов, препятствующих пропуску весенних вод (при необходимости) | до начала половодья | Специалисты территории,  собственник ГТС |
| 8. | Вести контроль, за состоянием санитарных зон источников питьевого водоснабжения | апрель | Старицына Н.В.  Новоселова Е.В. |
| 9. | Обеспечить постоянное наблюдение за уровнем воды в прудах, за прохождением воды через водосбросы | весь период половодья | Специалисты территории, собственник ГТС |
| 10. | Обеспечить информирование населения о принятии мер по очистке строений домовладений от снега, отводу талых вод от них | март-апрель | Специалисты территории |
| 11. | Поддерживать оперативную связь с районной противопаводковой комиссией, ЕДДС | до начала и в период половодья | Старицына Н.В. |
| 12. | Проводить обследование ГТС, водопропускных труб, дорожного полотна дорог местного значения общего пользования.  При повреждении (разрушении) определить объемы работ и размер материальных затрат для ликвидации последствий. | весь период половодья | Пичкалева Г.В.  Специалисты территорий |
| 13. | Оформление актов по результатам обследований в 2-х экземплярах | до и после пропуска талых вод | Пичкалева Г.В., специалисты территорий |

Приложение 2

к Распоряжению администрации

Шабуровского сельского поселения

№26-р от 13.03.2020г

**РАСЧЕТ**

**сил и средств, привлекаемых для противодействия**

**весеннему паводку на территории Шабуровского сельского поселения в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный  пункт, микрорайон, объект экономики в зоне воздействия весеннего половодья | Геодезические отметки(м, БС – балтийская система высот) | | Кол-во  эвакуируемого  населения,  чел.  Место  эвакуации,  чел. | Кол-во необходимых транспортных средств для эвакуации (ед.) | Дежурные силы и средства | | Ответственные должностные лица, №№ телефонов и факсов |
| Застройки (критические уровни затопления) | Максимальные уровни затопления, превышающие отметки застройки | Личный состав спасателей | Инженерная техника, в т.ч. плавсредства |
| д.Подземлянная | 89,0 | - | не предусмотрено, ПВР – ДК с.Меркуши | 1 | 2 | 1 | Старицына Н. В.  тел.  2-55-21 |